# 星桥 App 试点决策纪要

文档编号 DOC-842　版本 2.0　会议日期 2026-10-10

本纪要记录试点范围及上线条件的最终变更，供项目团队执行。全部人物和数据均为虚构测试内容。团队将计划上线日期调整至 2026-11-18，并将试点人数调整为 240 人。

# 一 决策与责任

决策 D-01：上线日期由 2026-11-04 调整为 2026-11-18。原因是离线缓存缺陷尚未关闭。

决策 D-02：试点人数由 200 人调整为 240 人，上海 140 人，杭州 100 人。

决策 D-03：林澈负责发布决策，周岚负责验收。版本 2.0 取代 2026-10-01 演示稿中的时间和人数计划。

# 二 行动项

| 行动编号 | 责任人 | 完成期限 |
| --- | --- | --- |
| ACT-17 离线缓存修复 | 陈墨 | 2026-10-20 |
| ACT-18 验收复测 | 周岚 | 2026-10-22 |

# 三 发布条件与待确认事项

即使成功率和响应时间达标，仍须关闭全部 P0/P1 缺陷，并取得周岚的复测通过记录和林澈的发布确认。

截至本次会议，供应商最终报价尚未收到，采购负责人和合同金额均未确定。本纪要没有授权付款。

# 四 特殊检索文本

内部追踪码：星桥／CIT-Ω-2048。附件名称包含中文与空格时仍应正确显示。